# 执行摘要（Executive Summary）

目标：在你现有 Bitcoin Calculator（calc.hashinsight.net） 的基础上，打造一套“托管透明 + 对账 + 削峰收益”的一体化平台（双视角：Hosting/Client），用数据透明、SLA 与自动化运维，解决全球矿场托管的三大痛点（客户体验、运营、技术）。

推荐路径：先并入，再可抽离。 - 阶段1（MVP/可商用）：作为 Calculator 的新模块上线（/host 与 /client 主路由），共享登录、数据与品牌，快速起量、降低成本。 - 阶段2（专业/企业版）：当用户规模或业务线需要时，拆分为独立子域（host.calc.hashinsight.net / app.calc.hashinsight.net），保持同一账号体系与数据层，平滑迁移。

北极星指标（North Star）：对账争议率 ≤ 1%、仪表盘可用性 ≥ 99.9%、P1 首响 < 15 分钟/恢复 < 2 小时。

# 1. 定位与差异化（Why Now）

- 市面竞品侧重“监控/自动化/DR”（Foreman、Braiins Manager、Hiveon、minerstat），鲜有把矿池收益、电力成本、SLA 补偿做成“可审计账单与对账闭环”的平台。

- 你现有 Calculator 已具备 实时 BTC 价格/难度/区块奖励/全网算力 与 Curtailment（削峰） 逻辑，正好补齐从“运营事件→财务结果”的最后一公里。

核心差异： 1) 双视角（/host 与 /client）+ 透明账单与对账闭环； 2) DR/停机补偿与 ROI 一体化； 3) 托管评分卡（电力/透明度/合规/兼容性）助力选择与销售； 4) 小客户友好（1 台起托、拼托分摊、可下载证据包）。

# 2. 产品范围（Scope）

Hosting（托管商/运营方） - 站点群总览、站点看板、事件与 RCA、工单与 SLA、批量运维（重启/限功率/刷固件）、计费中心、对账中心（矿池+电表）、客户指派、评分卡、DR/削峰模拟器。

Client（客户/矿机所有者） - 资产总览、我的矿机、矿池实收、账单与费用、工单、透明月报、告警中心、ROI 工具（专业版）。

公开与共享：站点状态页（可分享）、登录/组织与 RBAC、审计日志。

# 3. 信息架构（IA）与路由

- 主路由（无需新域名）：/host/*（运营方） 与 /client/*（客户）；公开页 /status/:siteSlug。

- 未来可平滑迁移至子域：host.calc.hashinsight.net / app.calc.hashinsight.net，共用 SSO。

关键路由（最小集） - Hosting：/host/overview, /host/sites/:id, /host/tickets, /host/billing/preview, /host/reconcile, /host/assignments, /host/tools/curtailment, /host/market/scorecard - Client：/client/dashboard, /client/miners, /client/payouts, /client/billing, /client/tickets, /client/reports/monthly, /client/alerts, /client/tools/roi - 公开：/status/:siteSlug

# 4. 技术架构与数据流（高层）

- 数据源：

  - 矿机侧：本地 Agent/Hub（Hiveon ASIC Hub、minerstat、NiceHash Manager、或自研轻量 Agent）→ 采集矿机管理接口（常见 4028/厂商协议）→ 站点内网汇聚；

  - 平台侧：对接 Foreman/Braiins/minerstat 等平台 API（若托管商已有）；

  - 区块/价格/难度：沿用你现有实时数据接入；

  - 电力/表计：CSV 导入→曲线分摊→逐步接入物联网电表 API；

  - 矿池收益：矿池 API 或客户上传 CSV；

- 后端：PostgreSQL（账单、事件、审计），作业队列（告警/对账/报表），Token/RBAC；

- 前端：在 Calculator 站点新增 /host 与 /client 导航；

- 安全：组织隔离、多角色 RBAC、全量审计日志、导出水印/追踪ID。

# 5. 阶段路线图（Timeline & Deliverables）

基于当前日期（2025/08/31）

## Phase 0（MVP，2025/09）——“把透明度立起来”

页面：/host/overview、/host/status、/host/tickets、/client/dashboard、/client/billing（预估 v0）、/status/:siteSlug 功能：实时可见性、公告流、基础工单、费用拆解预估、CSV 导出。 KPI/SLA：仪表盘可用 ≥99.9%，数据延迟 ≤60s，首响 < 15min，账单预估误差 < 5%。

## Phase 1（可商用，2025/10–11）——“把钱算清楚，把问题说清楚”

页面：/host/sites/:id、/host/billing/preview、/host/reconcile、/host/assignments、/client/miners、/client/payouts、/client/reports/monthly 功能：站点看板、计费中心、对账中心（矿池+电表 CSV）、资产指派、矿机明细、透明月报。 KPI：对账差异 ≤ 2%（并在 48h 内闭环）；P1 恢复 < 2h；月报触达 ≥ 95%。

## Phase 2（专业版，2025/12–2026/01）——“把运营效率拉满”

页面：/host/miners（批量运维）、/host/tools/curtailment、/host/market/scorecard、/client/alerts、/client/tools/roi（专业版） 功能：批量控制（重启/限功率/刷固件）、DR/削峰模拟器与收益联动、托管评分卡、客户自定义告警、专业 ROI 分析。 KPI：MTTR ↓30%，人工干预 ↓40%，争议率 ≤ 1%。

## Phase 3（企业版，2026/02+）——“把风险与规模化做好”

页面：/host/fleet、/risk/policy、/finance/export 功能：多站点调度与容灾、政策/制裁/气候雷达（轻量数据源可半手工）、税务与会计导出。 KPI：迁移/扩容决策周期 ↓50%，企业客户 NRR > 110%。

# 6. 并入 Calculator 还是另起 App？（决策矩阵）

| 维度 | 并入 Calculator（推荐起步） | 另起 App |
| --- | --- | --- |
| 上线速度/成本 | 快/低（复用账号/样式/数据与品牌） | 慢/高（重建登录、样式、部署） |
| 用户路径 | 一站式：Calculator → Hosting/Client | 需教育与迁移，漏斗更长 |
| SEO/品牌 | 共享域名权重，强化 HashInsight 品牌 | 可做独立品牌，但需要再养权重 |
| 技术耦合 | 适度耦合（可控） | 解耦好，但早期负担大 |
| 长期扩展 | 可平滑拆分至子域，同一 SSO | 独立演进，跨站登录/数据要打通 |

结论： - Phase 0–2：并入 Calculator（主域 + 主路由），以速度与体验为先； - Phase 3：视规模与客户画像，切换为双子域（host./app.），保持同一账号/数据层，避免二次重构。

# 7. 验收标准（DoD）与核心指标（KPI/SLA）

- DoD：页面可用；RBAC 与多租户过滤正确；接口/导出具追踪ID；错误/空态可见；关键操作写入审计日志。

- KPI：

  - 可用性 ≥ 99.9%；遥测延迟 ≤ 60s；API P95 ≤ 400ms（读）

  - SLA：首响 < 15min、P1 恢复 < 2h、RCA ≤ 48h

  - 财务：对账差异 ≤ 1–2%；退款/补偿在 T+5 工作日内完成

  - 客户：NPS≥40；月报打开率 ≥ 60%；透明度评分 ≥ 90

# 8. 两周冲刺计划（Phase 0）

周1：/host/overview、/client/dashboard、/status 公告页、tickets v0（首响计时） 周2：/client/billing 预估、/host/billing/preview、/host/reconcile（矿池 CSV 通道）、/client/reports/monthly v0

交付物：前端路由骨架、假数据组件、CSV 模板、API 契约（summary/reconcile/billing）、审计日志中间件（最小）。

# 9. 数据与集成优先级

- minerstat API（快速拿设备/事件/收益）→ /client 与 /host 皆可用；

- Hiveon ASIC Hub（解决“无监控的新机”场景）→ 站点内网采集；

- Foreman/Braiins Manager（大托管商）→ 企业数据对接；

- 物联网电表（CSV 先行→API 后续），矿池 API 与导入并行。

# 10. 法务/合规与合同（RFP/SLA 要点）

- 押金入 Escrow；电价上限/下限；DR 补偿公式；资产核验（序列号/入出库视频）；

- 账单/对账可追溯，差异>0.5% 自动生成争议单；

- 安全：Token 最小权限、固件白名单、越权告警；

- 保险与 BI（营业中断）凭证入库；

- 区域合规画像与一票否决项（供电 SLA、透明度、合规许可）。

# 11. 商业化与分层（示例）

- Free：计算器、公开状态页（延时数据）

- Pro：实时监控、账单预估、对账中心、SLA 告警、透明月报

- Enterprise：多站点调度、批量运维、政策雷达、API/SSO、定制报表

# 12. 风险与缓解

- 数据接入不齐：先 CSV 与人工注入 + 后续 API；

- 站点网络/权限：部署本地 Agent；协议白名单与回退策略；

- 争议处理复杂：证据链模板与一键导出；差异闭环 SOP；

- 扩展与拆分：从第一天按“可抽离”的包/模块化部署；SSO 统一。

# 13. 资源与大致预算（轻量估算）

- 前端（全栈）×1、后端×1、产品/设计×0.5、运维×0.5（或兼职）→ 2 周可推 MVP；

- 云成本：DB/对象存储/队列/日志（初期 <$200/月）。

# 14. 附录：页面清单与数据表（最小可用）

页面：见第 3 节关键路由。 数据表：organizations、users、sites、racks、miners、miner_telemetry、incidents、tickets、bills、bill_items、pool_payouts、miner_assignments、audit_logs。

以上为 v1.0 完整路线图。若需要，我可以基于该路线图输出：1）API OpenAPI 规范草案；2）CSV 模板与样例数据；3）看板任务列表（Issue 列表与验收标准），供你直接落地执行。